Gambaran hubungan antara eCommerce dengan DjoniJayaWeb

DjoniJayaWeb

eCommerce

Fitur eCommerce:

1. Products
2. Shopping Cart
3. Payment (Credit Card, Transfer, Paypal, eBanking)
4. Transfer Confirmation
5. New Products
6. Features Products
7. Best Seller Products
8. Order Tracking (JNE/Tiki)
9. Customer Membership
10. Review / Testimoni
11. Custom Products
12. SEO agar Alexa Rank high dan Google Rank high
13. Advertise
14. Live Chat (Customer Service)
15. Interesting Design (Kerjasama dengan designer)

Waktu yang dibutuhkan untuk membangun eCommerce yang dikerjakan oleh tim internal adalah 7 bulan.

Hubungan antara DjoniJayaWeb dengan eCommerce:

1. DJW memberikan data product / artikel yang dapat dijual ke eComm
2. eComm Memberikan data penjualan ke DJW
3. eComm order tracking di dapatkan dari JNE dan DjoniJayaWeb

Waktu yang dibutuhkan untuk integrasi eCommerce yang dikerjakan oleh tim internal adalah 2 bulan.

Modifikasi DjoniJayaWeb:

1. Mengubah artikel master dengan penambahan flag/tanda Public Selling (Yes/No)
2. Menambah inputan order tracking
3. Mengintegrasikan antara penjualan eCommerce dengan DjoniJayaWeb

Hardware yang dibutuhkan:

1. Server eCommerce (Menggunakan OS Linux, Apache dan MySQL) yang tidak dapat digabungkan dengan Server Aplikasi.
2. Router (Router Jaba harus diganti dari RB750 ke RB450G untuk mengantisipasi bertambahnya user yang mengakses web)
3. Jaringan Internet untuk saat ini jaringan dapat ikut dengan jaringan internet Jaba tapi dengan bertambahnya user yang mengakses web maka akan diperlukan penambahan bandwith Lokal dan Internasional. Saat ini bandwith lokal 10 Mbps dan internasional 1 Mbps.